Практическая работа №2

Тема: Определение целей и задач внедрения программного обеспечения

Продолжительность: 2 академических часа

Учебная практика: ПМ «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

Сквозной проект: информационная система HelpDesk

1. Цель работы

Научиться определять цель внедрения программного обеспечения, формулировать задачи внедрения, определять ожидаемые результаты и критерии успешности внедрения программного продукта.

2. Результат практической работы

В результате выполнения работы необходимо разработать раздел будущего плана внедрения системы HelpDesk, содержащий:

- описание существующей проблемы;

- цель внедрения системы;

- задачи внедрения;

- ожидаемые результаты;

- критерии успешного внедрения;

- перечень заинтересованных пользователей;

- предварительную последовательность действий при внедрении.

Полученные материалы будут использоваться в следующих практических работах и войдут в итоговый план внедрения HelpDesk.

3. Исходная ситуация

На предыдущем занятии был проведён первоначальный анализ информационной системы HelpDesk.

Напомним ситуацию.

В колледже сотрудники и преподаватели сообщают о технических неисправностях различными способами:

- через мессенджеры;

- по телефону;

- лично специалисту;

- по электронной почте.

Из-за отсутствия единой системы регистрации обращений возникают проблемы:

- отдельные заявки могут теряться;

- сложно определить дату поступления обращения;

- неизвестно, кто занимается конкретной заявкой;

- трудно определить текущий статус обращения;

- отсутствует единая история технических проблем;

- невозможно быстро найти информацию о ранее выполненных работах.

Для решения этих проблем планируется разработать и внедрить информационную систему HelpDesk.

Программа будет разрабатываться с использованием:

- C#;

- Windows Forms;

- MS SQL Server;

- ADO.NET;

- SQL.

4. Краткие теоретические сведения

Что такое цель внедрения

Цель внедрения программного обеспечения — это основной результат, который необходимо получить после ввода программного продукта в эксплуатацию.

Цель отвечает на вопрос:

Для чего внедряется программное обеспечение?

Цель должна описывать конечный результат, а не отдельное действие.

Например:

Неправильно:

Установить программу.

Это действие.

Правильнее:

Организовать централизованную регистрацию и обработку заявок технической поддержки.

Что такое задача внедрения

Задача внедрения — конкретное действие или группа действий, которые необходимо выполнить для достижения поставленной цели.

Если цель отвечает на вопрос:

Что хотим получить?

то задача отвечает на вопрос:

Что необходимо для этого сделать?

Например:

Цель

Организовать единый учёт обращений технической поддержки.

Задачи

- подготовить рабочие места;

- установить программное обеспечение;

- настроить подключение к базе данных;

- создать пользователей;

- проверить работоспособность системы;

- обучить пользователей;

- провести контрольный запуск.

Что такое результат внедрения

Результат внедрения — фактическое состояние системы после выполнения необходимых работ.

Например:

Система HelpDesk установлена, подключена к базе данных MS SQL Server и готова к регистрации обращений пользователей.

Критерий успешности

Критерий успешности внедрения — показатель, по которому можно определить, достигнут ли необходимый результат.

Например:

Пользователь может создать заявку, а созданная заявка сохраняется в базе данных и отображается в общем списке.

5. Ход выполнения работы

Задание 1. Анализ проблемы

Используя результаты Практической работы №1, заполните таблицу.

| Существующая проблема | К чему она приводит |
| --- | --- |
| Обращения поступают через разные каналы | Информация может быть потеряна |
| Отсутствует единый список заявок | Заявки могут быть потеряны |
| Не фиксируется статус заявки | Невозможно определить статус заявки |
| Нет истории выполненных обращений | Не найти инфу об проблемах |
| Не всегда известно, кто занимается заявкой | Обращение может долго оставаться без ответа |

Добавьте ещё две проблемы, которые может решить внедрение HelpDesk.

| Дополнительная проблема | Возможное последствие |
| --- | --- |
| Нет единого порядка обработки заявок | Обращения могут обрабатываться несвоевременно и непоследовательно |
| Отсутствует автоматизированный контроль сроков выполнения заявок | возможна задержка обработки |

Задание 2. Сформулировать основную цель внедрения

Сформулируйте одну основную цель внедрения HelpDesk.

Требования к формулировке:

- цель должна быть понятной;

- не должна состоять из одного действия;

- должна описывать конечный результат;

- должна быть связана с проблемой заказчика.

Начать можно словами:

Целью внедрения системы HelpDesk является…

Целью внедрения системы хелпдеск является организация единой системы регистрации хранения и обработки обращений пользователей позволяющей контролировать состояние заявок назначать ответственных специалистов и сохранять историю выполненных работ.

Задание 3. Определить дополнительные цели

Кроме основной цели определите ещё 3 дополнительные цели.

Например, дополнительная цель может быть связана:

- с сохранением истории обращений;

- с уменьшением количества потерянных заявок;

- с контролем состояния обращений;

- с удобством поиска информации.

Заполните таблицу.

| № | Дополнительная цель |
| --- | --- |
| 1 | Сохранение истории обращений и выполненных работ |
| 2 | Сократить количество потерянных и незафиксированных заявок |
| 3 | Обеспечить удобный поиск и контроль информации об обращениях |

Задание 4. Определить задачи внедрения

Определите минимум 8 задач, которые необходимо выполнить, чтобы система HelpDesk могла быть введена в эксплуатацию.

Обратите внимание: сейчас речь идёт именно о внедрении, а не о разработке программы.

Необходимо подумать о том, что будет происходить после того, как программа уже создана.

Заполните таблицу.

| № | Задача внедрения | Для чего необходима |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочих компьютеров | Чтобы была стабильная работа |
| 2 | Подготовить программную среду | Для стабильной работы самой программы |
| 3 | Подготовить MS SQL Server | Для организованного хранения данных |
| 4 | Создать базу данных HelpDesk | Обеспечить хранение заявок пользователей |
| 5 | Установить программу HelpDesk | Для пользования |
| 6 | Настроить подключение приложения к базе данных | Обеспечить обмен данными между приложением и базой данных |
| 7 | Создать учётные записи пользователей | Предоставить сотрудникам возможность работать с системой |
| 8 | Выполнить первоначальное заполнение данных | Подготовить систему к полноценной эксплуатации |
| 9 | Провести контрольное тестирование | Проверить правильность работы |
| 10 | Обучить пользователей работе с HelpDesk | Научить сотрудников обрабатывать заявки |

При выполнении задания можно учитывать следующие направления:

- подготовка оборудования;

- установка необходимых компонентов;

- установка программы;

- настройка MS SQL Server;

- создание базы данных;

- настройка подключения через ADO.NET;

- создание пользователей;

- первоначальное заполнение данных;

- проверка работоспособности;

- обучение пользователей;

- резервное копирование.

Задание 5. Распределение задач по группам

Разделите определённые ранее задачи на четыре группы.

1. Подготовительные работы

Что необходимо сделать до установки программы?

Проверка рабочих компьютеров.

Проверка системных требований.

Подготовка программной среды.

Подготовка MS SQL Server.

2. Установка и настройка

Какие действия необходимо выполнить непосредственно при установке системы?

Установка программы HelpDesk.

Создание базы данных HelpDesk.

Настройка подключения приложения к базе данных.

Создание учётных записей пользователей.

Первоначальное заполнение данных.

3. Проверка

Как необходимо проверить систему после установки?

Проверка подключения к базе данных.

Проверка создания и сохранения заявок.

Проверка отображения заявок в общем списке.

Контрольное тестирование основных функций.

4. Ввод в эксплуатацию

Что необходимо сделать перед началом полноценного использования программы?

Обучение пользователей.

Создание резервной копии базы данных.

Устранение обнаруженных ошибок.

Передача системы пользователям.

Начало полноценной эксплуатации.

Задание 6. Определить заинтересованных участников

Внедрение программного обеспечения затрагивает разных людей.

Заполните таблицу.

| Участник | Его роль при внедрении |
| --- | --- |
| Разработчик | внедрение и сопровождение при внедрении |
| Системный администратор | Подготовка баз данных и серверов |
| Специалист технической поддержки | Проверка заявок и обработка |
| Обычный пользователь | Создаёт заявки и получает инфу об них |
| Администратор HelpDesk | Управляет пользователями и их заявками |

Ответьте на вопрос:

Почему нельзя считать внедрение задачей только программиста?

Внедрение нельзя считать задачей только программиста, потому что для успешного запуска необходимо подготовить оборудование и программную среду, настроить сервер и базу данных, создать пользователей, проверить работу системы и обучить сотрудников. В этих действиях участвуют разные специалисты и пользователи.

Задание 7. Определить ожидаемые результаты

После успешного внедрения HelpDesk должны быть получены конкретные результаты.

Определите минимум 6 ожидаемых результатов.

| № | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1 | Все обращения регистрируются в единой системе |
| 2 | Все заявки сохраняются в базе данных |
| 3 | Для каждой заявки можно определить текущий статус |
| 4 | За каждой заявкой закрепляется специалист |
| 5 | Сохраняется история заявки |
| 6 | Пользователи могут создавать и просматривать свои заявки |
| 7 | Система работает стабильно |

Задание 8. Разработка критериев успешного внедрения

Для каждого результата необходимо определить, как проверить, что он действительно достигнут.

Пример:

| Результат | Критерий проверки |
| --- | --- |
| Пользователь может создавать заявку | Проверка сохранения в базе данных |
| Заявки имеют статус | Отображение статуса |
| Назначается ответственный специалист | При оформлении показывает работника который исправляет |
| Сохраняется история обращений | Поиск ранее зарегистрированных заявок |
| Система подключена к базе данных | Получение данных с базы |
| Пользователи могут работать с системой | успешный вход проверка заявки и оставление заявки |

Необходимо разработать не менее 5 критериев.

Задание 9. Определение приоритетов задач внедрения

Не все задачи одинаково важны.

Используйте три уровня:

Высокий — без выполнения задачи внедрение невозможно.

Средний — задача важна, но система может временно работать без неё.

Низкий — задача улучшает процесс эксплуатации, но не блокирует запуск.

Заполните таблицу.

| Задача | Приоритет | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Настройка подключения к MS SQL Server | Высокий | Не будет доступа к важным данным а также вообще хранения каких либо |
| Создание учётных записей | Высокий | Пользователи должны быть опознаны системой |
| Обучение пользователей | Средний | Пользователи должны уметь пользоваться прогой |
| Резервное копирование | Высокий | При удаление или повреждения основных данных |
| Проверка системных требований | Высокий | Чтоб оно не висло не лагало не тупило и обрабатывало вообще кароч тянуло всё лол |
| Оформление ярлыка программы | Низкий | Чтобы среди других программ можно было легко найти хелпдеск |

Задание 10. Построение предварительной последовательности внедрения

Расположите действия в правильном порядке.

Исходный перечень:

- провести контрольное тестирование;

- установить HelpDesk;

- проверить системные требования;

- подготовить MS SQL Server;

- создать базу данных HelpDesk;

- настроить подключение приложения к базе данных;

- создать пользователей;

- обучить пользователей;

- создать резервную копию;

- начать эксплуатацию системы.

Запишите правильную последовательность.

Правильная последовательность:

Проверить системные требования.

Подготовить MS SQL Server.

Создать базу данных HelpDesk.

Установить HelpDesk.

Настроить подключение приложения к базе данных.

Создать пользователей.

Провести контрольное тестирование.

Создать резервную копию.

Обучить пользователей.

Начать эксплуатацию системы.

Задание 11. Анализ ситуации

Рассмотрите ситуацию:

Программа HelpDesk разработана и запускается на компьютере разработчика. Файл приложения скопировали на компьютер сотрудника. После запуска программа выдаёт ошибку подключения к базе данных. Пользователь не знает логин и пароль для входа. Резервная копия базы данных отсутствует.

Ответьте на вопросы.

1. Можно ли считать систему успешно внедрённой?

Программа запускается на компьютере сотрудника, но не может подключиться к базе данных. Кроме того, пользователь не имеет данных для входа, а резервная копия базы данных отсутствует.

2. Какие этапы внедрения были пропущены?

Были пропущены или выполнены неправильно:

настройка подключения приложения к базе данных;

создание и передача учётных данных пользователя;

проверка работоспособности системы на компьютере пользователя;

контрольное тестирование;

создание резервной копии базы данных;

подготовка пользователя к работе с системой.

3. Что необходимо сделать перед передачей системы пользователю?

Перед передачей системы необходимо проверить системные требования компьютера, установить и настроить HelpDesk, подготовить MS SQL Server и базу данных, настроить подключение приложения к базе данных, создать учётную запись пользователя, провести тестирование и сделать резервную копию базы данных. После этого необходимо объяснить пользователю порядок работы с системой.

Задание 12. Разработка мини-плана внедрения

На основании выполненных заданий заполните таблицу.

| № этапа | Этап внедрения | Основные действия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Проверка мест устройств и баз данных | Всё проверено и готово |
| 2 | Подготовка программной среды | Проверка программ по сценарию | Программная среда готова |
| 3 | Установка | Установка приложения хелпдеск | Прога стоит и готова к использованию |
| 4 | Настройка базы данных | Создание базы данных хелпдеск | База данных готова к работе |
| 5 | Настройка приложения | Изменение настоек и конфигураций | Всё настроено и подготовлено |
| 6 | Проверка | Проверка по инструкции | Всё прошло проверку и готово к эксплуатации |
| 7 | Подготовка пользователей | Обучение и создание аков | Пользователи готовы работать в системе |
| 8 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии и введение в эксплуатацию | Система введена в эксплуатацию |

Это пока предварительный вариант плана.

На следующих занятиях он будет дополнен системными требованиями, сроками, ответственными лицами и рисками.

6. Итоговая карточка целей внедрения

Заполните итоговый блок.

Программный продукт

HelpDesk

Основная проблема

Обращение идёт через разные каналы что путает и мешает обработке помощи и анализу

Основная цель внедрения

Чтобы сделать основную базу в которой всё централизованно

Основные задачи внедрения

Подготовка места устройств и подключения а также базы данных

Основные ожидаемые результаты

Успешный запуск и работа хелпдеска

Главный критерий успешности внедрения

Получение и обработка обращений

7. Вывод

Напишите вывод объёмом 5–7 предложений.

В выводе необходимо отразить:

- для чего внедряется HelpDesk;

- чем цель отличается от задачи;

- какие основные задачи необходимо выполнить;

- какой результат считается успешным;

- почему программу нельзя считать внедрённой сразу после завершения разработки.

8. Что необходимо сохранить

Продолжайте использовать структуру проекта, созданную в Практической работе №1.

Пример:

Иванов_Иван_ИСП21
└── Учебная_практика
    └── HelpDesk
        ├── Документация
        │ ├── Практическая_работа_01.docx
        │ └── Практическая_работа_02.docx
        ├── База_данных
        └── Исходный_код

Не создавайте новый проект HelpDesk для каждой практической работы.

Материалы каждой работы являются частью одного общего проекта.

9. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- Зайнутдинова Сурмели Пайзутдновна;

- ИСП2131;

- 17.09.2026;

- номер практической работы: 2;

- тему;

- цель;

- заполненные таблицы;

- ответы на задания;

- мини-план внедрения;

- итоговую карточку целей внедрения;

- вывод.

10. Требования к оформлению

- шрифт — Times New Roman;

- размер — 14 pt;

- межстрочный интервал — 1,5;

- основной текст — по ширине;

- заголовки — полужирным;

- таблицы оформить аккуратно;

- ответы должны быть сформулированы самостоятельно;

- не оставлять пустые пункты.

11. Критерии оценивания

Оценка «5»

- выполнены все задания;

- правильно сформулирована основная цель;

- определено не менее 8 задач внедрения;

- разработаны ожидаемые результаты;

- определены критерии успешности;

- правильно построена последовательность внедрения;

- составлен мини-план;

- студент может объяснить различие между целью, задачей и результатом.

Оценка «4»

- основная часть работы выполнена;

- имеются небольшие ошибки или неточности;

- отдельные задачи сформулированы недостаточно конкретно;

- студент понимает общую последовательность внедрения.

Оценка «3»

- выполнено не менее половины работы;

- цель сформулирована неточно;

- отсутствует часть задач или критериев;

- студент затрудняется объяснить отдельные этапы внедрения.

Оценка «2»

- большая часть заданий отсутствует;

- цель и задачи не определены;

- мини-план внедрения отсутствует;

- студент не понимает назначение выполняемой работы.

12. Контрольные вопросы

- Что называется внедрением программного обеспечения?

- Что такое цель внедрения?

- Чем цель отличается от задачи?

- Приведите пример задачи внедрения HelpDesk.

- Что называется ожидаемым результатом?

- Для чего необходим критерий успешности?

- Почему необходимо проверять системные требования до установки программы?

- Для чего при внедрении необходимо настраивать MS SQL Server?

- Какую роль будет выполнять ADO.NET в HelpDesk?

- Можно ли считать приложение внедрённым, если оно работает только на компьютере разработчика? Почему?